## Slide 1: 第三组项目
成员：
潘乐 、吴金鹏、卢艳敏、
王健、王磊、付磊、邹志鹏

## Slide 2: 总结问题
模板渲染不熟练,经常出现报错情况,而且无法定位到错误;
后台返回数据的数据包含网页结构的部分样式不好修改,建议手撕项目经理;
基础知识不扎实,出现bug解决有点慢,其实都是学过的知识,但是遇到问题还是不会解决;

## Slide 3: 总结问题
项目开始阶段对接口文档分析不够,存在很多公共部分,但一开始没看到,浪费了很多时间;
svn熟练度不如git;
js+jq方法很多,但是忘得更多;
在实现一些网页效果的时候,逻辑思维不清晰,不知从何下手;
Bootstrap使用不熟练，每次使用组件的时候都需要在审查元素里面反复检查

## Slide 4: 项目的问题
1. 以前学的touch事件不太会用，自定义字体也忘了
2. 滑动导航栏那个案例也忘了

## Slide 5: 代码的问题
Bootstrap组件去掉默认样式，由于权重的原因导致无法修改样式
一个模块在框架面前的取舍
大家的代码提交之后，出现各种冲突，有时候一个误操作导致文件变为空
在做链接跳转的时候需要传id所以考虑是不是走服务器

## Slide 6: 以后合作写项目的一些建议
先进行需求文档的分析,合理的分配任务,不要再出现重复工作的情况;
一个团队最好确定一份代码规范,严格按照代码规范的内容来书写代码,养成良好的代码书写习惯;
写代码注意控制情绪,遇到bug出去抽根烟,没准回来就好了;
队员之间交流不够,建议有空组团去大保健一哈;
代码整合阶段,会出现冲突/路径等各种问题;